SUBSECRETARÍA DE

PLANEACIÓN Y

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Síntesis ejecutiva de la Memoria del

Fondo para la Transición Energética y

el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

2009 - 2014

Informe Cero

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Síntesis ejecutiva de la Memoria del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Contenido:

I. Presentación.

II. Agradecimientos.

III. Fundamento legal.

IV. Antecedentes.

V. Marco normativo aplicable.

VI. Proyectos, programas y estudios autorizados de 2009 a 2014:

VI.1.- Proyectos finalizados:

1. Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía.

2. Proyecto Piloto de Sustitución de Focos por Lámparas Ahorradoras.

3. Proyecto denominado Programa Luz Sustentable.

4. Proyecto Iluminación Rural ILUMEXICO 2011-2012.

5. Evaluación del proyecto denominado Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía para dos electrodomésticos: refrigeradores y aires acondicionados.

6. Iniciativa para el desarrollo de sector eólico en México e Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables (fotovoltaica, geotérmica, biomasa y cogeneración) en México.

7. Proyecto Piloto de Aislamiento Térmico para Vivienda en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

8. Proyecto denominado Programa Luz Sustentable, Segunda Etapa.

9. Proyecto Ecofilm Festival 2012.

10. Proyecto Balón de Luz.

11. Segundo estudio de potencial eólico.

12. Programa Piloto: sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas (LCFAs) en localidades de hasta 100,000 habitantes en el Estado de Michoacán.

13. Programa Piloto: sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas (LCFAs) en localidades de hasta 100,000 habitantes en los Estados de Chihuahua, Sonora y Guerrero.

VI.2 Proyectos vigentes:

14. Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE).

15. Proyecto Bioeconomía 2010.

16. Apoyos para Municipios por la ejecución de Proyectos con las características del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal.

17. Proyecto de elaboración de programáticos (PoA’s) y acciones de mitigación (NAMA’s).

18. Proyecto de elaboración de estudios sobre potencial de recursos renovables.

19. Proyecto para la ejecución de donativos y préstamos del Banco Mundial ejecutados por la Secretaría de Energía (SENER).

20. Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial.

21. Desarrollo de un protocolo para proyectos de eficiencia energética en procesos de combustión en la industria, tanto en el sector público como privado en México.

22. Proyectos Integrales de Geofísica para el Desarrollo de Prefactibilidad de Zonas Estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad.

23. Programa Nacional de sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas autobalastradas en localidades de hasta 100,000 habitantes.

24. Educación aplicada para la integración de proyectos de energía limpia en alianza con Universidades estatales y Tecnológicos Federales.

25. Mecanismo de Fondo revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-SENER Sustainable Energy Technologies for Climate Change.

VI. 3 Proyectos próximos a iniciar:

26. Diseño y estructuración de instrumentos financieros para el desarrollo de inversión privada en proyectos de geotermia.

27. Por un Estado Verde, sustitución del parque vehicular a gasolina por vehículos Cero Emisiones 100% eléctricos e instalación de paneles solares.

28. Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

29. Proyecto para mejorar la eficiencia de los servicios públicos municipales y la generación de energía limpia a través de una planta fotovoltaica en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

30. Implementación del Programa de Electrificación para Centros Ecoturísticos No Conectados al Sistema Eléctrico Nacional a través de Energías Renovables.

VII. Síntesis ejecutiva.

VIII. Acciones realizadas.

IX. Seguimiento y control.

X. Resultados y beneficios alcanzados.

XI. Informe final.

XII. Anexo.

I. Presentación.

El principal reto de México es el desarrollo económico como base para el bienestar de su sociedad.

Uno de los compromisos del Presidente de la República, establecidos en el Pacto por México con las distintas fracciones partidistas, fue el inicio de una transformación radical del sector energético, mediante la adecuación y adopción de legislación acorde a los retos globales, que funcionara como motor de inversión y desarrollo del país.

Es por ello que la Reforma Energética, fincó los cimientos para la promoción y diversificación de la energía y la eficiencia energética, basada en la promoción de un sistema eléctrico nacional sustentado en principios técnicos y económicos, bajo la tutela y legislación del Estado pero con una activa participación del sector privado.

La promoción de diversificación en la producción de energías limpias y la utilización eficiente de la energía, son el resultado de la mejora de los marcos legales que tutelan al sector energético y que tendrán como consecuencia una rápida adaptación de políticas de inversión del sector privado que acelerará la generalización de las tecnologías limpias.

Inducir la investigación y difusión de tecnologías asequibles y limpias de eficiencia energética y ahorro de energía, así como la generación de electricidad a base de energías renovables, acompañado de una importante generación de empleos, es la principal función del FOTEASE, a lo cual se ha abocado en sus poco más de cinco años de existencia, lográndolo gracias al compromiso de diversas dependencias vinculadas con el sector energético, esfuerzos que se ven resumidos en el presente informe de labores.

II. Agradecimientos a las personas que intervienen en las labores del Fondo.

Por la Secretaría de Energía:

- Francisco Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez.- Subsecretario de Planeación y Transición Energética

- Efraín Villanueva Arcos.- Director General de Energías Limpias

- Carlos Roberto Ortiz Gómez.- Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos

- César Contreras Guzmán.- Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética

- Horacio Claudio Venegas Espino.- Coordinador del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable la Energía

- Jorge Arturo Gómez Prado.- Subdirector de Análisis, Difusión y Vinculación Tecnológica

- Araceli Helguera Heredia.- Directora de Estudios y Consultas “C”

- Alejandro Garza Ochoa.- Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Por los miembros del Comité Técnico del Fondo:

- Rodolfo Lacy Tamayo.- Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Beatriz Bugeda Bernal.- Directora General de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Armando Argandoña Armas.- Director de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- Lorena Flores de la Torre.- Directora General Adjunta de Programación y Presupuesto de Energía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- Jesús Genaro Arroyo García.- Director General de Fibras Naturales y Bioenergéticos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

- Ana Cecilia Porte-Petit Anduaga.- Directora de Bioenergéticos y Energías Alternativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

- Francisco Guzmán López-Figueroa.- Director de Seguridad y Medio Ambiente del Instituto Mexicano del Petróleo

- Jorge Raúl Gasca Ramírez.- Investigador del Instituto Mexicano del Petróleo

- Néstor Lorenzo Díaz Ramírez.- Dirección de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- América Chávez Vargas.- Asesora de la Subdirección de Programación de la Comisión Federal de Electricidad

- Jorge Maximiliano Huacuz Villamar.- Investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas

- Jaime Agredano Díaz.- Gerente de Energías Renovables del Instituto de Investigaciones Eléctricas

Por la Fiduciaria:

- Alejandro Busto Rodríguez.- Subdirector de Administración Fiduciaria

- Alejandro Jordan Torreblanca Ramírez.- Gerente Fiduciaria de Administración de Negocios Públicos

- Rosa María Turriza Guzmán.- Subgerente de Negocios Públicos 2

- Leticia Diana Palma López.- Asistente de Contabilidad

III. Fundamento legal.

La LAERFTE, en su artículo 22, establece a la ENTEASE como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Además, en su artículo 23 establece que la SENER encabezará la ENTEASE y que su objetivo primordial será promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables a que se refiere esta Ley y la eficiencia energética.

La creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) se sustenta en el artículo 27 de la LAERFTE; en este artículo también se establece la integración de un Comité Técnico, el cual será presidido por la SENER. Este Comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el FOTEASE, con el fin de promover los objetivos de la ENTEASE.

La presente memoria documental integra las acciones relevantes realizadas con recursos provenientes del FOTEASE, desde su consolidación y hasta el cierre de 2014, además de proporcionar algunas recomendaciones que sustenten la continuación, fortalecimiento y creación de programas susceptibles de recibir recursos del FOTEASE.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, como parte de las Estrategias Transversales para el desarrollo nacional, destaca la obligación del Gobierno Mexicano de rendir cuentas de sus acciones y transparentarlas con la sociedad.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37, señala que será la Secretaría de la Función Pública, quien se encarga de emitir las disposiciones que considere necesarias para dejar constancia de las acciones y resultados trascendentes obtenidos en la vida pública del país y del que se tenga un interés particular en documentar.

En este marco, se considera fundamental la integración de la memoria documental del FOTEASE, ya que, por su naturaleza y características, el logro de sus metas asume un impacto de interés general acorde con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, se trata de un asunto de gobierno que, derivado de la aplicación y administración de recursos federales para su ejecución, reviste de gran importancia.

Adicionalmente, el artículo 28 de la LAERFTE establece que los recursos de la ENTEASE deberán ser ejercidos con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia gubernamental y máxima publicidad.

Aunado a lo anterior, se tiene la meta de avanzar en la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles a cambio de una mayor generación de electricidad basada en energías limpias. Para ello, en 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático, en la cual el país establece como meta la reducción de emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y 50% para el 2050, en relación con la línea base de emisiones del año 2000.

Dicha legislación es compatible con la prevista para el sector energético, específicamente en relación con la generación eléctrica, la cual establece que para 2024 se deberá tener un máximo de 65% de generación con fuentes fósiles hasta llegar a un máximo de 50% en 2050, según lo establecido en la LAERFTE.

IV. Antecedentes.

Con fecha 28 de noviembre de 2008, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la LAERFTE, la cual declara en sus artículos 22, 23 y 27, que:

Artículo 22.- Se establece la Estrategia como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía;

Artículo 23.- La Estrategia, encabezada por la Secretaría, tendrá como objetivo primordial promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables a que se refiere esta Ley y la eficiencia energética, y;

Artículo 27.- Se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. El Fondo contará con un comité técnico integrado por representantes de las Secretarías de Energía, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la CFE, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del IMP, del IIE y del CONACYT. El comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el Fondo, con el fin de promover los objetivos de la Estrategia. Asimismo, con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro de energía, las tecnologías limpias y el aprovechamiento de las energías renovables, el comité técnico a que se refiere este artículo, podrá acordar que con cargo al Fondo se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la Estrategia.

El 25 de febrero de 2009, la SHCP en calidad de fideicomitente, la SENER como fideicomisario y BANOBRAS, Institución de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria, en su calidad de fiduciario, suscribieron el Contrato del Fideicomiso del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. El FOTEASE se integró con una aportación inicial de 600’000,000 (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.).

Figura 1. Estructura del Fideicomiso de Administración y Pago 2145

SENER

Fideicomisario

SHCP

Fideicomitente

BANOBRAS

Fiduciaria

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Beneficiarios

Los recursos del FOTEASE, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, están encaminados a otorgar garantías de crédito u otro tipo de apoyo financiero a los Proyectos que cumplan los objetivos de la ENTEASE, permitiendo con ello:

- Promover, incentivar y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades productivas y de uso doméstico, comercial, industrial y agropecuario.

- Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable;

- Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética;

- Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía, y

- Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos, que requieren del suministro de energía para su funcionamiento.

El 4 de marzo de 2009, fueron aprobadas las Reglas de Operación del Comité Técnico del FOTEASE, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la LAERFTE y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito. El Comité quedó integrado de la siguiente manera:

- Un representante de la SENER, quien lo presidirá;

- Un representante de la SHCP;

- Un representante de la SAGARPA;

- Un representante de la SEMARNAT;

- Un representante de la CFE;

- Un representante del IMP;

- Un representante del IIE,

- Un representante del CONACYT y,

- Un representante de Luz y Fuerza del Centro

Figura 2. Estructura del Fideicomiso de Administración y Pago 2145

Presidente

Subsecretario de Planeación y Transición Energética, SENER

Secretario Técnico

Director General de Energía Limpia, SENER

SHCP

Dirección General de Programación y Presupuesto B

SAGARPA

SEMARNAT

CFE

IMP

CONACYT

IIE

Dirección General de Fibras Naturales y Bioenergéticos

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental

Subdirección de Programación

Dirección de Seguridad y Medio Ambiente

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación

Gerencia de Energías Renovables

Miembros con voz y voto

V. Marco normativo aplicable

- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicado en el DOF, el 28 de noviembre de 2008, última reforma 07 de junio de 2013.

- Ley Para el Aprovechamiento Sustentable de La Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008.

- Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicado en el DOF, el 2 de septiembre de 2009, última reforma 30 de noviembre de 2012.

- Ley General de Cambio Climático, publicada en el DOF, el día 6 de junio de 2012

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, publicada en el DOF, el 4 de enero de 2000, última reforma 10 de noviembre de 2014.

- Ley de Instituciones de Crédito, artículos 80 y 106, fracción XIX, inciso b, publicada en el DOF, el 18 de julio de 1990, última reforma 10 de enero de 2014.

- Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el DOF, el 11 de agosto de 2014.

- Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el DOF, el 31 de octubre de 2014.

- Ley de Energía Geotérmica, publicada en el DOF, el 11 de agosto de 2014.

- Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica, publicada en el DOF, el 31 de octubre de 2014.

- La Cámara de Diputados proveerá lo necesario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que la SENER cuente con los recursos para dar cabal cumplimiento a las atribuciones conferidas con motivo del presente Decreto (Transitorio Segundo de la LAERFTE), publicado en el DOF, el 28 de noviembre de 2008.

- Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Instalado el jueves 22 de octubre de 2009, creado el 17 de septiembre de 2009.

- Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, publicado en el DOF, el 28 de abril de 2014.

- Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que da cumplimiento al Artículo 1° de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

- Resolución por la que la CRE expide las directrices a que se sujetarán los modelos de contrato entre los suministradores y los generadores que utilicen energías renovables, publicadas, el 20 de agosto de 2009.

- Resolución de la CRE para la determinación de cargos a los servicios de transmisión que preste el suministrador a los permisionarios con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente, publicada el 16 de abril de 2010.

- Contrato del Fideicomiso 2145, suscrito el 25 de febrero de 2009.

- Reglas de operación del FOTEASE, publicadas en el DOF, el 30 de enero de 2014.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 se diagnosticó la oportunidad para que los mexicanos seamos más productivos; por lo anterior, se propuso que tecnologías de última generación que utilicen fuentes renovables de energía deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética. A pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, su aportación al suministro energético nacional es reducido, de aproximadamente 14%, incluyendo grandes hidroeléctricas.

VI. Proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo en el período 2009 a 2014.

VI.1. Proyectos finalizados

El presente apartado incluye aquellos proyectos que han concluido con el desarrollo de sus operaciones al 31 de diciembre de 2014. Dentro de la finalización de sus labores se incluye: la transferencia y aplicación integra de los recursos para el desarrollo del proyecto, el cumplimiento del programa de labores y ejecución del proyecto, la entrega de los reportes trimestrales y final correspondientes y en su caso, el reembolso de los recursos no ejercidos en su caso.

1.- Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía.

Acuerdo de aprobación: 04/2009/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Lograr ahorros en el consumo de energía de los hogares y disminuir las facturas pagadas por los usuarios. |
| Descripción | Para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo, firmado por el Titular del Ejecutivo el 7 de enero de 2009, se implementó el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía, el cual consistió en otorgar apoyos directos y de financiamiento a las familias de escasos recursos, para la sustitución de refrigeradores y equipos de aire acondicionado antiguos por aparatos nuevos y eficientes en el consumo de energía. Los equipos antiguos se destruyeron de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable. |
| Resultados alcanzados | Disminuir el pago de subsidios federales por el menor consumo de energía derivado de la sustitución de quipos viejos por nuevos equipos. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Cualquier interesado que busque adquirir un refrigerador o equipo de aire acondicionado y cumpla con las siguientes condiciones: - Ser usuario de Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza del Centro. - Pertenecer a la tarifa doméstica. - No haber tenido retrasos en el pago de su recibo de energía eléctrica en tres o más ocasiones, durante los doce meses previos a que haya presentado la solicitud. - Contar con un aparato en funcionamiento, con más de 10 años de antigüedad |
| Monto aprobado | $3,838,785,080.90: los cuales se destinaron de acuerdo a los siguientes criterios: $3,191,070,818.43, Comisión Federal de Electricidad para la aplicación del apoyo directo. $10,124,400.00, Luz y Fuerza del Centro para la aplicación del apoyo directo. $637,589,862.47, NAFIN para formar un fondo de garantía para apoyos de financiamiento |
| Estado actual | Este proyecto ha concluido las acciones de sustitución de refrigeradores y equipos de aire acondicionado antiguos por equipos eficientes en todo el territorio nacional, alcanzando la meta originalmente planteada de 1,928,916 aparatos canjeados, a través de 2,848 tiendas distribuidoras, habiéndose evitado la emisión de un aproximado de 45,283.77 toneladas de CO2 equivalente. |

2.- Piloto de Sustitución de Focos por Lámparas Ahorradoras

Acuerdo de aprobación: 05/2009/SE

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Apoyar a la población en general, mediante la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCAS), por medio de centros comerciales que fungían como centros de acopio y distribución. |
| Descripción | Reducir el consumo energético en iluminación por parte de los hogares beneficiados. Con esta medida se produjo un ahorro por generación de energía eléctrica en el país y, en consecuencia, una reducción de las emisiones de GEI. |
| Resultados alcanzados | El 21 de mayo de 2010, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica informó al Comité los resultados finales de las acciones del proyecto, con lo que se entregaron 406,071 LFC en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán y Veracruz, en beneficio de 135,357 familias, la recolección y destrucción de 391,057 focos incandescentes. A partir del resultado obtenido en este proyecto, se decidió poner en marcha el planteamiento del proyecto denominado Programa Luz Sustentable, con base en las experiencias de la implementación del piloto y las medidas que permitirían su aplicación a nivel nacional. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Usuarios de casa habitación que sustituyeron lámparas incandescentes por fluorescentes, quien vieron reducida su facturación eléctrica al sustituir focos de alto consumo, por lámparas ahorradoras. |
| Monto aprobado | $12,634,267.00 |
| Estado actual | El proyecto ha finalizado y representó el esfuerzo del gobierno federal encaminado al reemplazo gratuito de focos incandescentes en funcionamiento por lámparas fluorescentes, cumpliéndose con esto dos objetivos: la reducción del gasto familiar mediante la rebaja de la factura eléctrica y la disminución del gasto del subsidio del gobierno, alcanzándose además externalidades positivas como la no emisión de gases de efecto invernadero por generación eléctrica. El presente proyecto sirvió para fincar las bases del proyecto denominado Programa Luz Sustentable, el cual se aplicó de forma masiva y que de igual forma fue implementado por el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica. |

3.- Proyecto denominado Programa Luz Sustentable

Acuerdo de aprobación: 26/2010/SE

| Información del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Reducir el consumo energético de los hogares, a través de la disminución de la factura eléctrica de las familias y la reducción de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal. Adicionalmente, mitigar las emisiones de GEI a la atmósfera. |  |
| Descripción | Durante el año 2012, el segmento de las LFC en México representó aproximadamente de 15% a 18% del mercado de lámparas, sin registro de la existencia de producción nacional. Las LFC consumen menos energía que las lámparas incandescentes equivalentes y bajo condiciones óptimas, tienen una vida útil hasta diez veces más que las tecnologías tradicionales. Por lo tanto, llevar a cabo un proyecto de sustitución de lámparas incandescentes por LFC es la mejor alternativa en términos de eficiencia-costo. |  |
| Resultados alcanzados | Se sustituyeron un total de 22.9 millones de lámparas a lo largo del 2011 y 2012, lo que implicó un ahorro anual en consumo y demanda de 4,169 gigawatts-hora y 1,632 megawatts, respectivamente. El proyecto fue voluntario y gratuito para los usuarios que deseaban participar, simplemente se debería acudir a los puntos de canje, llevando cuatro focos incandescentes de cualquier potencia, que no estuvieran rotos, además de su último recibo de energía eléctrica. |  |
| Detalles del programa |  |  |
| Implementador |  | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios |  | Familias de casa habitación que sustituyeron sus lámparas incandescentes por fluorescentes. |
| Monto aprobado |  | $651,566,655.40 |
| Estado actual |  | Este proyecto concluyó el 14 de junio de 2012, con la entrega de su informe final reportándose detallándose las acciones de sustitución de 22.9 millones de focos por LFCAs. |

4.- Proyecto Iluminación Rural ILUMEXICO 2011-2012

Acuerdo de aprobación: 33/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía. Difundir el uso y la aplicación de energía solar en todas las actividades productivas y en el uso doméstico. Impulsar la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable. |
| Descripción | El proyecto se implementó en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para alcanzar la meta de 1,050 viviendas iluminadas con energías renovables. Si por cuestiones ajenas al ejecutor del proyecto, no existieran localidades disponibles para su implementación, se elegirán localidades de entre los 10 estados con menor porcentaje de electrificación, previa aprobación de SENER. |
| Resultados alcanzados | Beneficiar a un sector de la población en situación de marginación, preponderantemente indígena e incluir programas de microcréditos y creación de proyectos productivos para promover el desarrollo de las comunidades. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Organización ILUMEXICO |
| Beneficiarios | Comunidades rurales |
| Monto aprobado | $5,800,000.00 |
| Estado actual | Este proyecto ha finalizado y reportó sus resultados finales en octubre de 2013, detallando las acciones de iluminación implementadas en comunidades rurales preponderantemente indígenas, la cual superó la entrega de 1050 equipos de iluminación. |

5.- Evaluación del proyecto denominado Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía para dos electrodomésticos: refrigeradores y aires acondicionados

Acuerdo de aprobación: 35/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Lograr ahorros en el consumo de energía de los hogares y disminuir las facturas pagadas por los usuarios. |
| Descripción | Analizar las proyecciones de los impactos económicos, energéticos y ambientales derivados de las acciones de sustitución de equipos electrodomésticos del proyecto denominado Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PNSEE). |
| Resultados alcanzados | El proyecto determinó cuáles fueron los principales procesos mediante los cuales se distribuyeron los equipos a los usuarios finales, identificó los principales actores dentro del programa, así como los organismos que aportaron los recursos, lo anterior con objeto de calcular la aportación de cada uno, a los impactos energéticos y económicos previstos en el proyecto. De acuerdo al estudio, los resultados obtenidos por la aplicación del PNSEE fueron: - Ahorro de energía para el usuario: 361.33 GWh - Ahorro en la facturación: $452.68 millones - Energía no generada: 423.44 GWh - Potencia evitada: 21.37 MW - Ahorro en el costo de generación: $562.11 millones - Ahorro por demanda diferida: $285.87 millones - Inversión pública del programa: $2,478.17 millones - Emisiones evitadas: 209,625 Ton CO2e |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Instituto de Investigaciones Eléctricas |
| Beneficiarios | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Monto aprobado | $462,586.14 |
| Estado actual | Este proyecto ha concluido y reportó que el programa evaluado presentó ahorros importantes, derivados principalmente de cambio a equipos más eficientes. |

6.- Iniciativa para el desarrollo de sector eólico en México e Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables (fotovoltaica, geotérmica, biomasa y cogeneración) en México

Acuerdo de aprobación: 42/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Las iniciativas buscan establecer la elaboración de planes de acción que identifiquen las palancas clave para los agentes y el Gobierno (en el corto, medio y largo plazo), necesarias para el impulso definitivo de la energía renovable, de manera que se integren en el mix de generación eléctrica de la manera más eficiente para el país. |
| Descripción | Esta iniciativa es coordinada por la Asociación Mexicana de Hidroelectricidad y cuenta con la participación económica de la USAID, a través de su contratista Tetratech, y la fundación Climate Works. |
| Resultados alcanzados | Las principales avances que determinaron los estudios fueron: • Modificación de la metodología de planeación de nueva capacidad en el Servicio Público reflejando un costo más preciso. • Impulso a la figura del Pequeño Productor a través de reglamentos que definan una estructura de remuneración bancable a largo plazo y sus objetivos de participación en el parque de generación nacional. • Promover el desarrollo de nueva capacidad de transmisión con participación de la CFE y del Gobierno Federal para el aprovechamiento del recurso eólico competitivo en Oaxaca y en otras regiones del país. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Asociación Mexicana de Energía Eólica |
| Beneficiarios | Generadores de electricidad basada en energía eólica |
| Monto aprobado | $13,757,146.47 |
| Estado actual | El proyecto concluyó en abril de 2012 con la entrega del resumen ejecutivo, el cual contiene los principales resultados y propuestas de la Iniciativa para el desarrollo del potencial eólico en México. |

7.- Proyecto Piloto de Aislamiento Térmico para Vivienda en la Ciudad de Mexicali, Baja California

Acuerdo de aprobación: 43/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Diseñar e implementar un proyecto para equipar viviendas en la Ciudad de Mexicali con eco-tecnología para garantizar la reducción del gasto de las familias en el pago de energía eléctrica, así como la reducción del gasto por concepto de subsidio federal para la temporada de verano. |
| Descripción | El proyecto planteó lograr a través de diseño bioclimático y el uso de elementos pasivos y activos, que todos los consumos de estas viviendas se encuentren por debajo de 300 kWh mensuales y tiene como meta 1,000 viviendas de URBI en Mexicali B.C. Para lograr el objetivo se seleccionaron dos paquetes tecnológicos: Paquete 1: aislamiento en muros y techos, sellado de puertas y ventanas. Paquete 2: aire acondicionado eficiente, refrigerador eficiente. |
| Resultados alcanzados | Comprobar la reducción en el gasto por consumo de energía eléctrica en el hogar derivada del aislamiento térmico de la vivienda, suministro e instalación de aires acondicionados y un equipo de refrigeración. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado de Baja California. |
| Beneficiarios | La localidad donde se llevó cabo el proyecto fue la ciudad de Mexicali Baja California, debido a las temperaturas extremas que se tienen en la región y de acuerdo a la CFE. Es la única ciudad del país, que se encuentra dentro de la tarifa 1F, la cual aplica a las localidades cuya temperatura mensual en los seis meses más cálidos sea de 33° C como mínimo. Por lo que el Instituto para el Desarrollo de la Vivienda del Estado de Baja California, gestionó con los desarrolladores de vivienda las instalaciones y los aparatos mencionados a aquellas casas habitación que se encontraban dentro de su padrón de apoyos. |
| Monto aprobado | $8,293,091.94 |
| Estado actual | El proyecto finalizó en diciembre de 2013, reportando el equipamiento de 576 viviendas con 2 aires acondicionados con capacidad de una tonelada y 367 viviendas con un refrigerador de 11 ft3. Reportó además, la disminución de hasta 38% en consumo energético de los hogares beneficiarios. |

8.- Proyecto denominado Programa Luz Sustentable, Segunda Etapa.

Acuerdo de aprobación: 51/2012/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | La segunda etapa del proyecto tuvo como objetivo entregar 22.9 millones de lámparas ahorradoras en 2012, para llegar a la meta establecida de distribuir 45.8 millones de LFCA en el país, con lo cual se espera el ahorro en el consumo de energía eléctrica y en el recibo de luz eléctrica de las familias; ahorro en subsidios otorgados por el Gobierno Federal y, reducción de emisiones de GEI. |
| Descripción | Después de haber desarrollado satisfactoriamente la primera etapa, la meta de la segunda etapa del Programa contempló la entrega LFCAs para beneficiar a los usuarios de energía eléctrica con tarifa doméstica (tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F), incluyendo a los usuarios con tarifa doméstica de alto consumo (DAC), mediante la entrega de 8 lámparas ahorradoras a los usuarios que no habían participado en la primera etapa del Programa. |
| Resultados alcanzados | Entre los principales resultados del esquema propuesto, resaltan los siguientes: - El impulso a la competencia en el mercado de tecnologías de iluminación, - Fomentar la generación de empleos en el sector, - Cobertura territorial a través de la participación de tiendas pequeñas, medianas y grandes, - El beneficio a todos los estratos socioeconómicos de la población, - El incremento en la capacidad de ahorro de las familias por el menor consumo de energía eléctrica, al aumentar de 4 a 8 el número de lámparas ahorradoras entregadas. - Su contribución al ahorro de recursos económicos para el país y la sociedad, y - Disminuir la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Este proyecto estuvo dirigido a usuarios de todas las tarifas residenciales con servicio activo de energía eléctrica, incluidos los clasificados como de alto consumo (DAC). |
| Monto aprobado | $ 944,516,267.86 |
| Estado actual | Concluyó en septiembre de 2012 con la entrega de 22.9 millones de LFCAs lo cual fue reportado mediante su informe final a nivel nacional. El programa efectuó un reintegro de $44.4 millones de pesos al patrimonio común del fondo en septiembre de 2014. |

9.- Proyecto Ecofilm Festival 2012.

Acuerdo de aprobación: 56/2012/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | El objetivo del proyecto es ser un espacio de exhibición cinematográfica (audiovisual) en torno a temas ecológicos y un vínculo de comunicación para la población mexicana que aborde los problemas medioambientales más importantes de nuestro tiempo a nivel global, sus orígenes y posibles alternativas de solución para propiciar cambios de conducta y actitud en favor del planeta. |
| Descripción | EcoFilm Festival (EFF) es un concurso de cortometrajes y festival cinematográfico de la Fundación Hombre Naturaleza, que se propone como un evento anual de nivel profesional, calidad internacional e impacto masivo, que dé voz a la población, en formato de cortometraje. En el 2012, para su segunda edición, el tema central fue: Eficiencia Energética y Energía Renovable. |
| Resultados alcanzados | Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática ambiental, promoviendo la producción audiovisual y la cultura ecológica con soluciones que equilibren al ser humano en interacción con su medio ambiente mediante la difusión de los beneficios que aportan las energías renovables. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Organización Ecofilm |
| Beneficiarios | Público en general |
| Monto aprobado | $4,176,112.00 |
| Estado actual | El proyecto concluyó en julio de 2012, otorgándose el Premio Energía a favor del C. Gabriel González por el video “Donde vive Jobito”. Dicho video estuvo disponible en http://www.ecofilmfestival.org y actualmente puede ser consultado en la plataforma YouTube. |

10.- Proyecto Balón de Luz.

Acuerdo de aprobación: 63/2012/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | La iniciativa contempló la difusión y concientización sobre la importancia de las tecnologías limpias a través de la distribución de un balón con las capacidades de generar energía eléctrica a partir de su uso en zonas rurales y el desarrollo de una campaña de difusión y concientización al respecto. |
| Descripción | La iniciativa fue complementada con recursos propios de Fundación Televisa, A.C. así como recursos en especie otorgados por otros actores involucrados en el proyecto para distribuir y difundir la entrega de hasta 5,000 balones. El proyecto se ejecutó de agosto a diciembre de 2012 en una primera etapa y continuará su segunda fase en 2014. |
| Resultados alcanzados | Las familias de escasos recursos sin acceso a electricidad contarán con un medio de iluminación con energía renovable que difundirá el uso de tecnologías limpias creando una cultura de la sustentabilidad. Asimismo, se estima que el uso de balones-lámpara reducirá a la mitad del uso de velas y combustibles fósiles para iluminación. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fundación Televisa, A.C. |
| Beneficiarios | Niños y familias de comunidades rurales, así como ganadores de olimpiadas verdes. |
| Monto aprobado | $1,750,000.00 |
| Estado actual | El proyecto ha terminado emitiendo su reporte final de actividades en octubre de 2014. Aun así el programa de entrega de balones continua operando con recursos propios de Fundación Televisa, A.C. |

11.- Segundo estudio potencial eólico en México.

Acuerdo de aprobación: 79/2013/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | El programa busca la definición de objetivos de instalación de plantas generadoras de electricidad a base de energía eólica en el corto plazo, además de la ejecución de concursos de pequeño productor. |
| Descripción | La ejecución de los concursos de Pequeño Productor, el análisis de costos para el sistema y la planificación, la propuesta de objetivos de energías limpias en el corto plazo, los esquemas de soporte para el desarrollo del autoabastecimiento, ya que esta modalidad ha resultado en una fórmula muy efectiva para atraer inversión en nueva generación y para generar iniciativas de desarrollo de cadenas de valor industrial: El compromiso que el sector ha propuesto a las autoridades es, a medida que las reglas del sector lo permitan, instalar 12,000 MW eólicos. El sector privado se compromete, en la medida que los mecanismos de mercado estén presentes, a realizar un esfuerzo para contribuir al desarrollo industrial nacional. |
| Resultados alcanzados | El proyecto busca contribuir al crecimiento de la capacidad eólica en México resultante en 12 GW en el 2020 y con el 35% de energía proveniente de energías limpias. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Asociación Mexicana de Energía Eólica |
| Beneficiarios | Secretaría de Energía |
| Monto aprobado | $975,000.00 |
| Estado actual | El proyecto ha finalizado, se entregó un reporte final en diciembre de 2014. El reporte recomienda elaborar hoja de rutas anuales vinculantes, la convocatoria de subastas públicas exclusivas para energías renovables, mecanismos de certificados de energías limpias y el fortalecimiento de la red eléctrica hacia zonas con altos potenciales de generación de energías renovables. |

12.- Programa Piloto: sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas (LCFAs) en localidades de hasta 100,000 habitantes en el Estado de Michoacán.

Acuerdo de aprobación: 89/2013/SE

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | El proyecto tiene como antecedente los programas Luz Sustentable etapas I y II, en las que se sustituyeron focos incandescentes por LCFAs. En esta ocasión el intercambio se lleva a cabo únicamente en localidades que cuentan con menos de 100,000 habitantes en el Estado de Michoacán. |
| Descripción | El proyecto fue un ejercicio piloto como preparativo para el Programa Nacional de Sustitución de lámparas que inició en 2014. Buscó analizar la cadena de distribución de LCFAs por medio de DICONSA. |
| Resultados alcanzados | Se repartieron luminarias a 20,000 familias cuyas viviendas se encuentran en las 35 localidades que fueron seleccionadas del Estado de Michoacán. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Familias del estado de Michoacán que sustituyeron sus lámparas incandescentes por fluorescentes. |
| Monto aprobado | $675,000.00 |
| Estado actual | El proyecto concluyó, entregó su reporte final de actividades en junio de 2014. Reportó la entrega de 17,534 paquetes (uno por familia), lo cual suma un total de 87,670 lámparas. Los paquetes de 5 LCFAs fueron canjeados por la entrega de únicamente un foco en funcionamiento. |

13.- Programa Piloto: sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas (LCFAs) en localidades de hasta 100,000 habitantes en los Estados de Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Acuerdo de aprobación: 95/2013/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | El proyecto tiene como antecedente los programas Luz Sustentable etapas I y II, en las que se sustituyeron focos incandescentes por LCFAs. En esta ocasión el intercambio se lleva a cabo únicamente en localidades que cuentan con menos de 100,000 habitantes en los Estados de Sonora, Guerrero y Chihuahua. |
| Descripción | El proyecto fue un ejercicio piloto como preparativo para el Programa Nacional de Sustitución de lámparas que inició en 2014. Buscó analizar la cadena de distribución de LCFAs por medio de la CFE. |
| Resultados alcanzados | Conocer la respuesta de la población objetivo en cuanto a operatividad del canal de entrega establecido mediante la logística definida. Probar el mecanismo de distribución y entrega de lámparas, a fin de determinar su efectividad y a partir de ello, efectuar los ajustes necesarios para el diseño e implementación del Programa a nivel nacional. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Familias de los estados de Sonora, Guerreo y Chihuahua que sustituyeron sus lámparas incandescentes por fluorescentes. |
| Monto aprobado | $300,000.00. El monto fue reintegrado al patrimonio común del Fondo al no haberse ejercido por parte de la CFE en la distribución de las lámparas. |
| Estado actual | Programa concluyó en julio de 2014. En su informe final reportó la entrega de 2,500 paquetes con 4 lámparas en las localidades de hasta 100,000 habitantes, por lo que las familias beneficiadas ascienden a 2,500. |

VI.2. Proyectos vigentes

El actual apartado describe a los proyectos y programas que actualmente se encuentran en fase de desarrollo, a los cuales ya les ha sido ministrada una parte o la totalidad de los recursos que le fueron autorizados, además han entregado los informes trimestrales concernientes y se les da seguimiento mediante visitas en campo y reuniones de trabajo. Se espera que durante el año 2015 concluyan al menos dos de ellos.

14.- Proyecto Servicio Integrales de Energía

Acuerdo de aprobación: 12/2009/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Instalación de granjas solares fotovoltaicas en zonas rurales aisladas de la red eléctrica |
| Descripción | Reducir el porcentaje de población rural que no cuenta con servicios de energía eléctrica, dotando de electricidad mediante energías renovables y de pequeña escala a 50,000 viviendas ubicadas en 2,500 comunidades. De estas de origen indígena y dentro de los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en un periodo de ejecución de 5 años. |
| Resultados alcanzados | El proyecto está financiado parcialmente por el Fondo Global del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) mediante el Contrato de Donación TF-091733 por 15.0 millones de dólares; por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, mediante el Contrato de Préstamo 7501-ME por 15.0 millones de dólares; por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el FOTEASE con 41.7 millones de pesos enfocados a ejercer el contrato de préstamo mencionado. En la misión de supervisión del Banco Mundial llevada a cabo en 2011, se planteó tanto al Banco Mundial como a la SHCP, la posibilidad de modificar el proyecto para agilizar su implementación. La adecuación contempló la electrificación de comunidades de más de 100 habitantes con sistemas ejecutados a través de procesos competitivos y operados por la CFE quien, a través de sus actividades, cumplirá con las salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial. Actualmente la CFE ha lanzado una tercera licitación y se encuentra próxima a emitir un fallo sobre los ganadores que participaran en la dotación del material y la instalación de las granjas solares en las poblaciones. La SENER realiza los trabajos necesarios para replantear el proyecto para agilizar su implementación, en conjunto con Nacional Financiera y la CFE inició su ejecución de las obras del Proyecto el 5 de octubre de 2013. La vigencia de este Programa fue ampliada hasta el mes de abril de 2015, ya que se adicionaron localidades para ser beneficiadas en el Estado de Nayarit. Dependiendo de los apoyos que otorgue el Banco Mundial por medio de préstamos o donativos, se podría replantear la expansión del programa mediante nuevas licitaciones para diferentes localidades de las ya apoyadas. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Federal de Electricidad |
| Beneficiarios | Comunidades rurales aisladas de la red eléctrica |
| Monto aprobado | $399,680,000.00 |
| Estado actual | El proyecto inició su fase de implementación en 2010 y comenzó evaluando comunidades en el Estado de Guerrero. Los procesos orientados a la electrificación de comunidades contemplaban procesos sociales muy importantes, como parte de la sustentabilidad del mismo (consulta y acompañamiento social), y serían seguidos de estudios técnicos e instalación de sistemas y equipos en cada comunidad. Se continuó con el proceso de publicación de las bases en marzo de 2013, correspondientes a la primera licitación, visita a sitio en abril de 2013, fallo en septiembre de 2013, para iniciar la ejecución de las obras en octubre del mismo año. Los beneficiarios de este servicio son las personas que habitan en comunidades rurales remotas, de mayor marginación y pobreza, dentro de los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano incluidos en la Estrategia 100 x 100, que no contaran con el servicio de energía eléctrica proporcionado por la red de CFE ni estén consideradas dentro de los planes de expansión de la misma; además cumplieron con los criterios que se establecieron para garantizar la sustentabilidad del Proyecto. La energía eléctrica podría destinarse tanto para consumo doméstico como para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades, utilizando las tecnologías más adecuadas y de mejor costo beneficio, asegurando la sustentabilidad de los proyectos. Bajo el esquema de trabajo descrito, posteriormente fueron planteados nuevas licitaciones en distintos estados de la República de acuerdo al siguiente calendario de actividades: Segunda Licitación: lanzó su publicación en noviembre de 2013, efectuó visita al sitio en enero de 2014, la presentación y apertura de propuestas en marzo de 2014 el acta de fallo e inicio de obras en marzo de 2014. La tercera licitación: lanzó su publicación y la visita al sitio en enero de 2014, el acto de fallo, la firma del contrato y el inicio de ejecución de obras en julio de 2014. Se contrataron 3 consultores que analizan salvaguardas sociales en poblaciones rurales que serán beneficiarias de Plantas Eléctricas Solares en localidades de Durango y Coahuila. |

15.- Proyecto Bioeconomía 2010

Acuerdo de aprobación: 18/2009/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, mediante el otorgamiento de apoyos que permitan inducir una nueva estructura productiva a través de la producción de biocombustibles, el aprovechamiento sustentable de la energía y el uso de energías renovables. |
| Descripción | Líneas de acción; Unidades Ejecutoras. Multiplicación de semillas, plantas y material vegetativo para la producción de insumos de bioenergéticos como: sorgo, jatropha, yuca, y caña de azúcar; Fideicomiso de Riesco Compartido (FIRCO) (apoyos directos). Establecimiento de cultivos a nivel comercial para la producción de insumos de bioenergéticos.. Apoyo a proyectos de plantas piloto y proyectos integrales, y proyectos innovadores de producción de insumos para bioenergéticos.; FIRA (garantías). Proyectos de uso de energía renovable en actividades productivas.. Eficiencia energética en el sector agroalimentario.; FIRCO (apoyos directos). Investigación y desarrollo tecnológico, validación de paquetes tecnológicos de cultivos agrícolas o de algas con potencial productivo para la obtención de biomasa utilizada en la producción de biocombustibles, y energías renovables.; Fondo Sectorial SAGARPA - CONACYT. 7. Proyectos específicos.; FOCIR. |

| Resultados alcanzados | El aprovechamiento de los bioenergéticos, así como de los residuos generados en el sector agropecuario. |
| --- | --- |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | - Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. - FIRCO - Fondo Sectorial SAGARPA – CONACYT - FOCIR - Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura - Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
| Beneficiarios | Sector Agroindustrial |
| Monto aprobado | $1,133,975,297.56 |
| Estado actual | El proyecto continúa otorgando apoyos que permitirán inducir una nueva estructura productiva a través de la producción de biocombustibles, el aprovechamiento sustentable de la energía y el uso de energías renovables en el sector agropecuario del país. La vigencia de este proyecto es de 5 años contados a partir del 22 de diciembre de 2010. |

16.- Apoyos para municipios por la ejecución de proyectos con las características del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal

Acuerdo de aprobación: 19/2009/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Acelerar la adopción e implementación de nuevas tecnologías de alumbrado público, a efecto de sustituir en los municipios del país las lámparas ineficientes por lámparas eficientes, lo cual constituye un aspecto fundamental en el ahorro de energía eléctrica y en la facturación por la reducción en el consumo en la misma. |
| Descripción | Sustitución de luminarias municipales, considerando los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables. El Comité aprobó otorgar apoyos financieros a este proyecto para promover que los municipios se adhieran a este esquema de financiamiento a través de la banca de desarrollo, con la participación y coordinación de diferentes entidades de la Administración Pública Federal. |
| Resultados alcanzados | Mejorar los sistemas de alumbrado público con la tecnología más eficiente, reduciendo con ello la demanda de energía eléctrica y por ende, la facturación que realizan los municipios en el pago de este servicio. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. |
| Beneficiarios | El programa es voluntario y cualquier municipio del país puede solicitar su incorporación, siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. |
| Monto aprobado | $120,000,000.00 |
| Estado actual | El FOTEASE ha destinado un monto total de $45,861,681.45 pesos para apoyar a 11 municipios: Xochitepec, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Ixtlahuacan del Río, Jalisco; Delicias, Chihuahua; Ocotlán, Jalisco; San Miguel el Alto, Jalisco; Durango, Durango; Aguascalientes, Aguascalientes; Oaxaca, Oaxaca; Tultitlán, Estado de México y Arandas, Jalisco. |

17.- Proyecto de elaboración de programáticos (PoA’s) y acciones de mitigación (NAMA’s)

Acuerdo de aprobación: 20/2010/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Preparar a las instituciones para el desarrollo y gestión de programas de acciones de mitigación de GEI, a través del uso de energías renovables y la eficiencia energética, dentro de los mecanismos contemplados en el Protocolo de Kioto, el Plan de Acción de Bali y el Acuerdo de Copenhague. |
| Descripción | Apoyo financiero que permita a la SENER elaborar programas y acciones de mitigación en eficiencia energética y energía renovable. Lo anterior, mediante la contratación de consultores para el desarrollo de, al menos dos Programáticos (PoA), mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y dos acciones de mitigación (NAMA). Los resultados permitirán identificar la factibilidad de la implementación, acciones a realizar y capacidades requeridas por el Gobierno Federal para la implementación de los mismos, así como registrar los proyectos. |
| Resultados alcanzados | La selección de nuevos Programas de Actividad (CPA por sus siglas en inglés) con el fin de poder validar los PoAs. Contratar la consultoría necesaria para elaborar los nuevos CPA. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Reguladora de Energía |
| Beneficiarios | Proyectos de generación de energía renovable en México |
| Monto aprobado | $10,283,116.00 |
| Estado actual | El PoA ha concluido su financiamiento y actividades. Sin embargo se requiere llevar a cabo el proceso de validación y registro de PoA´s, así como desarrollar un estudio de factibilidad que permita identificar mercados de emisiones que pudieran comprar Certificados de Emisiones Reducidas de proyectos de Energías renovables originadas en México además de contar con los recursos adicionales para que una vez que se haya decidido migar a determinado mercado voluntario puedan desarrollarse los documentos correspondientes. |

18.- Proyecto de elaboración de estudios sobre potencial de recursos renovables

Acuerdo de aprobación: 45/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Realizar estudios para el desarrollo de los atlas para energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica de pequeña escala (hasta 30 MW) y de bioenergía que permitan tener un punto de partida para la integración del Inventario Nacional de Energías Renovables, que ofrezcan una mayor certidumbre a la SENER para fundamentar las decisiones de política energética. |
| Descripción | En el marco de la LAERFTE y de acuerdo con los objetivos I y III de la ENTEASE, el Gobierno Federal busca aprovechar herramientas que permitan identificar los recursos renovables disponibles en el país para su aprovechamiento en las diferentes escalas y regiones. |
| Resultados alcanzados | Contar con mejores bases para tomar decisiones relevantes sobre los temas de promoción de inversiones en el sector de renovables, desarrollo/reforzamiento de la infraestructura de transmisión y ampliación de metas de renovables; esto, con el objetivo de mejorar la seguridad y soberanía energética del país y diversificar la oferta tecnológica en el mismo sector. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Secretaría de Energía |
| Beneficiarios | Secretaría de Energía / Comisión Federal de Electricidad / Instaladores de plantas de energías renovables |
| Monto aprobado | $72,724,773.00 |
| Estado actual | El Proyecto amplió la vigencia para la realización de los estudios planteados. El FOTEASE ha financiado, a través de CFE, dos atlas de biomasa y uno de oleaje. Además, se han realizado entrevistas para elegir a la institución que realizará el inventario de potencial minihidraúlico. La plataforma de inere.energia.gob.mx, se encuentra disponible desde diciembre de 2013 y en noviembre de 2014, recibió una mención honorífica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. |

19.- Proyecto para la ejecución de donativos y préstamos de Banco Mundial ejecutados por la SENER

Acuerdo de aprobación: 46/2011/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Agilizar la ejecución de los proyectos coordinados por la SENER, que cuentan con donativos del Banco Mundial; mediante un mecanismo de financiamiento que permita la ejecución multianual y oportuna de recursos, evitando así el pago de comisiones de compromiso por falta de desembolso y facilitando la participación del Banco Mundial en proyectos futuros. |
| Descripción | La realización de servicios de consultoría para la ejecución de proyectos ejecutados conjuntamente por la SENER, el Banco Mundial, la CFE y Nacional Financiera. |
| Resultados alcanzados | Fomentar la participación del BIRF en proyectos ejecutados por la SENER, que cuentan con recursos contratados en calidad de préstamos y donaciones: “PERGE, PEE, PSIE” |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Secretaría de Energía |
| Beneficiarios | Secretaría de Energía |
| Monto aprobado | $ 67,395,605.67 |
| Estado actual | Los proyectos se encuentran vigentes y trabajando. Recientemente se aprobó la ampliación de recursos para el PSIE, con la intención de llevar a cabo dos licitaciones más para la instalación de granjas solares en el Estado de Nayarit. |

20.- Programa de Ahorro y Eficiencia Energético Empresarial (PAEEEM)

Acuerdo de aprobación: 39/2011/SE

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Apoyar con financiamientos preferenciales al sector productivo nacional para la modernización de su equipamiento eléctrico, con el fin de propiciar el ahorro de energía eléctrica y fomentar el uso eficiente de los recursos energéticos, lo que impactará positivamente en la reducción de sus costos de operación, el consumo agregado de energía eléctrica del país y, con ello, la emisión de GEI. |
| Descripción | El programa busca facilitar a las empresas la adquisición de equipos eléctricos de alta eficiencia mediante financiamientos, con lo cual aumentará su rentabilidad , reduciendo sus costos de producción, a través de la adopción de nuevas tecnologías ahorradoras de energía eléctrica. |
| Resultados alcanzados | - La sustitución de equipo obsoleto por equipo nuevo de alta eficiencia. La sustitución y adquisición de equipos nuevos estará sujeta a aquellos contenidos en la Lista de Productos Financiables. - Ahorro en la facturación de energía eléctrica lo que impactará en una mejor estructura de costos en diferentes ramas económicas, mejorando la competitividad y rentabilidad de las empresas. - Acceso a crédito preferencial, basado en el modelo de financiamiento del Programa. - Beneficios ambientales por la disminución en la quema de combustibles fósiles, derivado de la disminución en el consumo de energía eléctrica y gas, reducción en las emisiones de gases efecto invernadero. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de la Energía |
| Beneficiarios | Sector comercial y empresarial |
| Monto aprobado | $ 63,740,000.00 |
| Estado actual | El programa ha reportado el otorgamiento de un total de 8,355 créditos, lo cual representa $320.3 millones de pesos que han sido impulsados gracias a los recursos otorgados por el Fondo, lo cual constituye 15,871 equipos entregados y 12,945 unidades destruidas. |

21.- Desarrollo de un protocolo para proyectos de eficiencia energética en procesos de combustión en la industria, tanto en el sector público como privado en México.

Acuerdo de aprobación: 65/2012SE

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | El proyecto consiste en la elaboración de un protocolo para proyectos de eficiencia energética en México, en procesos de combustión tanto en el sector público como privado, que sirva para crear una línea base y efectuar la medición de las reducciones de GEI. Lo anterior, dentro del contexto de la recientemente publicada Ley General de Cambio Climático, y a través del apoyo financiero de la iniciativa. Apoyar financieramente el desarrollo e implementación de un protocolo enfocado al sector energético, que sirva para crear una línea base y efectuar la medición de la reducción de emisiones de GEI de proyectos de eficiencia energética. |
| Descripción | El proyecto elaborará un protocolo de compensación de GEI para el mejoramiento en la eficiencia de sistemas de vapor, en función de la existencia de suficientes bases de datos accesibles para el establecimiento de estándares de desempeño, la cuantificación estandarizada y métodos de seguimiento. |
| Resultados alcanzados | Contar con una metodología para construir una línea base y medir las reducciones de GEI derivada de la actividad de los proyectos y estar preparados para su posible registro en el mercado voluntario de carbono California Air Resources Board en el Western Climate Iniciative. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Petróleos Mexicanos |
| Beneficiarios | Petróleos Mexicanos |
| Monto aprobado | $1,750,000.00 |
| Estado actual | Durante la XXIII, sesión ordinaria del Comité Técnico, se aprobó el cambio de beneficiario del proyecto, debido a la extinción de FOMERCAR. El cambio de beneficiario permitió asegurar la consecución de los objetivos del proyecto y la incorporación de recursos complementarios por parte del Programa de Crecimiento Bajo en Carbono (Programa MLED) de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional de México (USAID) |

22.- Proyectos Integrales de Geofísica para el Desarrollo de Prefactibilidad de Zonas Geotérmicas Estratégicas de CFE.

Acuerdo de aprobación: 84/2013/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Apoyar la investigación y desarrollo de la energía geotérmica en México, integrar la propuesta de generar las sinergias necesarias con el Fondo de Sustentabilidad Energética y apoyar la creación del CEMIE-GEO lo cual permitirá impulsar la transición energética hacia energías renovables con una plataforma sólida que aproveche los avances en investigación y desarrollo logrados a la fecha y se impulse la innovación tecnológica hacia campos de aplicación donde el trabajo de científicos y académicos mexicanos estará vinculado con la industria nacional. |
| Descripción | El desarrollo de investigación geotérmica incluye trabajo de investigación y desarrollo en las siguientes líneas estratégicas: 1. Energía geotérmica extraída de yacimientos geotérmicos hidrotermales de alta entalpía; 2. Energía geotérmica extraída de yacimientos geotérmicos hidrotermales de mediana y baja entalpía; 3. Uso de calor geotérmico de mediana y baja entalpía para diferentes aplicaciones. |
| Resultados alcanzados | Utilizar los métodos magnetotelúricos y sísmicos para obtener un mapa de recursos del subsuelo de los posibles sitios de alta producción para su explotación. Caracterizar el comportamiento estructural y el fracturamiento de las zonas geotérmicas mediante tecnología aeromagmética de alta resolución. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Federal de Electricidad |
| Beneficiarios | Comisión Federal de Electricidad. |
| Monto aprobado | $50,000,000 |
| Estado actual | Actualmente se han realizado estudios geocientíficos de diversas zonas, así como levantamientos aeromagnéticos y magnetotelúricos en Los Negritos, Michoacán, el Molote, Nayarit., La Caldera de la Reforma, Baja California Sur, San Bartolomé de los Baños, Guanajuato y el Volcán el Chichonal, Chiapas. |

23.- Programa Nacional de sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas autobalastradas en localidades de hasta 100,000 habitantes.

Acuerdo de aprobación: 97/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Apoyar la entrada en vigor de la última fase de la NOM-028-ENER-2010, relativa a la eficacia mínima requerida para lámparas que son comercializadas a partir del 1º de enero de 2015, con lo que saldrán del mercado lámparas incandescentes de 40 y 60 watts. |
| Descripción | La implementación de Programa Nacional, atenderá a la población de bajos ingresos que radica en zonas rurales y urbano-marginadas y es usuaria del servicio de energía eléctrica en la tarifa doméstica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F y con ello incidir en el comportamiento actual del mercado nacional mediante la entrega, sin costo, de paquetes de cinco LCFAs. |
| Resultados alcanzados | Atender a la población que no fue beneficiada por los programas anteriores, con objeto de que asimilen la tecnología y sus beneficios económicos. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica |
| Beneficiarios | Viviendas en localidades de menos de 100,000 habitantes en la República que voluntariamente soliciten la sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes. |
| Monto aprobado | $816,000,000.00 |
| Estado actual | Actualmente el proyecto se está desarrollando, se llevó a cabo la licitación pública para la adquisición de las LCFAs y se firmaron los tres contratos correspondientes, de las cuales resultaron ganadoras Osram, Phillips e Iluminación Especializada de Occidente. |

24.- Educación aplicada para la integración de proyectos de energía limpia en alianza con Universidades estatales y Tecnológicos federales.

Acuerdo de aprobación: 98/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Profesionalizar a académicos de varias regiones del país a través del desarrollo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Se impulsarán proyectos concretos en el ramo y relacionados con adaptaciones sobre aplicaciones y la mitigación del cambio climático. |
| Descripción | Se busca que la capacitación impulse proyectos concretos en el ramo, relacionados con las adaptaciones sobre las aplicaciones y la mitigación del cambio climático. Se busca democratizar el acceso al conocimiento práctico del desarrollo de proyectos. |
| Resultados alcanzados | El proyecto busca: - Generar valor social, económico y ambiental, mediante acciones locales, enseñanza aplicada e investigación sobre temas de cambio climático y energías renovables. - Vinculación práctica entre academia, industria e innovación. - Uso de las mejores prácticas nacionales y globales para la investigación aplicada y la educación. - Compromiso continuo de los sectores privado, público (federal y estatal), sin fines de lucro y sectores comunitarios para activar las oportunidades de investigación aplicada. - Aprovechamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales para acceder a nuevas fuentes de financiamiento para la innovación y proyectos sociales en México. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | InTrust Global Investments, LCC. |
| Beneficiarios | Dirigido a docentes de Universidades e Instituciones de Educación Superior Pública, interesados en temas de energías renovables, eficiencia energética, cambio climático y diseño de proyectos. |
| Monto aprobado | $25,000,000.00 |
| Estado actual | Se formalizaron convenios de trabajo con las universidades sedes: Autónoma de Sonora, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma de Yucatán, y con el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. |

25.- Mecanismo de Fondo revolvente para el Financiamiento del Proyecto GEF-SENER Sustainable Energy Technologies for Climate Change.

Acuerdo de aprobación: 101/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Contar con un fondo revolvente de financiamiento para desarrollar el proyecto GEF-Banco Mundial-SENER “Sustainable Energy Technologies for Climate Change”. - Mejorar la capacidad institucional regional en tecnologías en energías limpias. - Impulsar el acceso al mercado de tecnologías en energías limpias. - Reducir emisiones de GEI mediante ello. |
| Descripción | En abril de 2013, se presentó al Global Environment Facility (GEF), a través del Banco Mundial (BM), el Project Information Document “Sustainable Energy Technologies Development for Climate Change”. El documento fue desarrollado por la Dirección General de Información y Estudios Energéticos, de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética; discutido, asesorado y revisado por el B M, como agencia Implementadora / Responsable. El proyecto fue aprobado en su versión conceptual por el GEF y durante el año 2015, inició su fase de detalle y negociación con BM para formalizar la donación e iniciar la ejecución del proyecto. |
| Resultados alcanzados | - Se espera contar con diagnósticos regionales donde se expone la situación actual estatal y se concluyen las recomendaciones, definiciones y líneas de acción sobre las cuales trabajar para la construcción e integración de los portafolios de proyectos. - Portafolios de proyectos e iniciativas estatales para el aprovechamiento de las energías limpias y el desarrollo sustentable (en particular los correspondientes a formación de capacidades y fortalecimiento de infraestructura de investigación, y los correspondientes a innovación tecnológica). - Empresas de tecnologías en energías limpias incubadas (impulsadas). - Tecnologías en energías limpias colocadas en mercado. - Capital de impulso colocado en empresas de tecnologías en energías limpias para su arranque y despegue. - Mecanismo de impulso a tecnologías en energías limpias operando y absorbiendo el riesgo de early stage que actualmente no se atiende cabalmente. - Reducción de GEI. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Secretaría de Energía |
| Beneficiarios | Los proyectos seleccionados como ganadores en las diferentes etapas del proyecto. |
| Monto aprobado | $50,000,000.00 |
| Estado actual | La ejecución de estos proyectos, con donativo del GEF, a través del BM como agencia Implementadora requiere de capital de financiamiento propio por parte del ejecutor, ya que los desembolsos ocurren únicamente contra la comprobación del gasto ejercido y la actividad realizada; es decir, todo el recurso se entrega por medio de reembolsos. Esto implica que el ejecutor debe contar con el recurso que le permita realizar las actividades del proyecto, y posteriormente, recuperarlo. |

VI. 3 Proyectos próximos a iniciar:

Derivado de la actualización a las Reglas de Operación del Fondo del día 3 de septiembre de 2014, en donde se adicionó el estatuto en el que los Beneficiarios suscriban con el Fiduciario en representación del Fondo y de ser el caso con la participación de la SENER, un convenio de asignación de recursos, el inicio de las labores de cada uno de los programas y proyectos se difirió, esto con la intención de dar mayor certidumbre legal a la ejecución de los recursos otorgados y a las obligaciones que asumen cada una de las partes involucradas.

El presente capítulo incluye aquellos proyectos que ya fueron autorizados por el Comité Técnico, pero se encuentran en proceso de suscripción del convenio de asignación de recursos, en consecuencia, aún no han recibido ninguna ministración para la ejecución de sus operaciones.

26.- Diseño y estructuración de instrumentos financieros para el desarrollo de inversión privada en proyectos de geotermia.

Acuerdo de aprobación: 88/2013/SE

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Delinear mecanismos de aseguramiento de riesgos, principalmente en la exploración de proyectos de geotermia, a través de pólizas de seguro o mecanismos de garantía similares. En el caso de que la etapa de exploración geotérmica no sea exitosa, estos recursos no serán rembolsables, y el crédito que se otorgue para la etapa de la exploración geotérmica se recuperará mediante la póliza de seguro o el esquema de aseguramiento. |
| Descripción | Promover el desarrollo de proyectos de energía geotérmica mediante un instrumento de deuda que contempla un mecanismo para asegurar el riesgo del financiamiento desde la etapa de exploración. |
| Resultados alcanzados | Contar con un mecanismo de financiamiento que incluya seguros de cobertura de riesgos, con la utilización de fondos, administrados por Nacional Financiera, acompañados de financiamiento con fondos propios y financiamiento internacional, con objeto de formar un portafolio de proyectos con altas probabilidades de éxito en el mediano plazo. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Nacional Financiera, S.N.C. |
| Beneficiarios | Nacional Financiera, S.N.C. |
| Monto aprobado | $150,000,000.00 |
| Estado actual | NAFIN definirá los mecanismos de acceso y cobro para los casos de exploración no exitosos. |

27.- Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100% Eléctricos e instalación de paneles solares.

Acuerdo de aprobación: 106/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Mediante el uso de vehículos eléctricos el proyecto busca generar más de 400 MWh al año por medio de energía alternativa, proveniente de paneles solares, para alcanzar un porcentaje de autoabastecimiento del 70% de energía limpia. Además pretende alcanzar una reducción en las emisiones de CO2 de 808 Toneladas al año con el aumento de 15 vehículos al parque vehicular existente y la implementación del sistema de generación eléctrico fotovoltaico. |
| Descripción | El proyecto consiste en fortalecer el Transporte Verde Cero Emisiones mediante la adquisición de 15 vehículos eléctricos, y la implementación de un sistema fotovoltaico que sea suficiente para abastecer el 70% de la demanda de energía eléctrica de 65 autos eléctricos. |
| Resultados alcanzados | Considerando que el proyecto denominado “Por un Estado Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100% Eléctricos e instalación de paneles solares”, consiste en la adquisición de 15 vehículos eléctricos para sustituir en parte el parque vehicular del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el entregable será la documentación legal comprobatoria de la adquisición de los mismos. El análisis de los Resultados alcanzados se realizará sobre la base de un horizonte temporal de 10 años tomando en cuenta la eficiencia de un vehículo eléctrico, ya que pasando este periodo de tiempo puede reducirse la eficiencia entre un 15 y un 30%. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes |
| Beneficiarios | Gobierno del Estado de Aguascalientes y usuarios de vehículos híbridos. |
| Monto aprobado | $ 28,541,362.05 |
| Estado actual | El proyecto fue aprobado en la XXII sesión ordinaria del Comité Técnico celebrada el 3 de septiembre de 2014. |

28.- Proyecto Solar del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)

Acuerdo de aprobación: 107/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Crear una dinámica del mercado fotovoltaico en México la cual desarrolle la cadena de valor nacional que permita el fortalecimiento de las capacidades de las empresas mexicanas a fin de identificar y aprovechar nuevas oportunidades que puedan generar una mayor participación de energías renovables a nivel doméstico. |
| Descripción | El proyecto busca instalar paneles fotovoltaicos en viviendas de trabajadores del SUTERM, los cuales se encontrarán interconectados al sistema eléctrico mediante un medidor bidireccional con la intención de reducir el subsidio del cual son acreedores por parte de la CFE. |
| Resultados alcanzados | Se espera que el proyecto piloto del Programa de sustitución de subsidios de CFE mediante sistemas fotovoltaicos para autoabastecimiento promueva la revisión de la forma en que se asignan recursos financieros para subsidiar las tarifas eléctricas, para una utilización parcial de estos recursos y la creación de estímulos al mercado nacional fotovoltaico a nivel doméstico. El proyecto piloto otorgará conocimientos prácticos a las instituciones públicas y privadas, con el fin de respaldar el mejoramiento de la cadena de valor fotovoltaica en el país. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Federal de Electricidad Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana |
| Beneficiarios | Trabajadores del SUTERM |
| Monto aprobado | $75,000,000.00 |
| Estado actual | El proyecto fue aprobado en la XXII sesión ordinaria del Comité Técnico celebrada el 3 de septiembre de 2014. Actualmente se reúnen los documentos necesarios para la celebración del convenio de asignación de recursos con la Fiduciaria. Por su parte el SUTERM ha designado a los trabajadores que pueden ser susceptibles de recibir el beneficio de la instalación de los panales fotovoltaicos. |

29.- Proyecto para mejorar la eficiencia de los servicios públicos municipales y la generación de energía limpia a través de una planta fotovoltaica en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Acuerdo de aprobación: 114/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Lograr un esquema de sostenibilidad energética en el municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a través de acciones de eficiencia energética, en los servicios públicos municipales integrando la generación energía limpia. |
| Descripción | El programa busca analizar los servicios municipales con la intención de eficientarlos enfocándose principalmente en el bombeo de agua y el alumbrado público. Además, el municipio será apoyado con el programa de sustitución de luminarias que ejecuta la CONUEE. |
| Resultados alcanzados | Con la aplicación de este proyecto se espera: - Efecto demostrativo del uso de la tecnología de generación de energía limpia mediante sistemas fotovoltaicos en sectores municipales. - Ahorro económico inmediato, después de la instalación de los equipos de bombeo para los organismos operadores. - Mejora de hasta 20% en la eficiencia promedio de los equipos de bombeo y sus periféricos. - Reducción de más de un 40% del consumo de energía eléctrica. - Mejora en las finanzas municipales debido al uso eficiente de la energía para los servicios públicos y a la autogeneración. - Generación estimada de energía de hasta 66,880 kWh/ mes. - Emisiones estimadas evitadas de bióxido de carbono (CO2) por la ejecución del proyecto: 34 toneladas. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía |
| Beneficiarios | Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca |
| Monto aprobado | $30,000,000.00 |
| Estado actual | El proyecto fue aprobado en la XXIII sesión ordinaria del Comité Técnico celebrada el 3 de diciembre de 2014. Actualmente se reúnen los documentos necesarios para la celebración del convenio de asignación de recursos con la Fiduciaria. |

30.- Implementación del Programa de Electrificación para Centros Ecoturísticos No Conectados al Sistema Eléctrico Nacional a través de Energías Renovables (Proyectos Demostrativos El Madresal, El Aguacero y El Arcotete).

Acuerdo de aprobación: 114/2014/SO

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Satisfacer las necesidades de electrificación de centros ecoturísticos que no cuenta con el suministro de energía eléctrica mediante la implementación de sistemas fotovoltaicos en modalidad asilada, la cual será utilizada en el sitio para iluminación interior y exterior, bombeo de agua, refrigeración de alimentos y bebidas, además de proporcionar energía a los dispositivos electrónicos y electrodomésticos comunes que utilizan para el funcionamiento propio del centro ecoturístico (televisores, ventiladores, etc.). Los visitantes también podrán hacer uso de la energía en sus propios dispositivos. |
| Descripción | Los centros ecoturísticos “El Madresal” estará equipado con un sistema de generación de energía que constará de sistemas fotovoltaicos, el cual tendrá una capacidad instalada de 8 kW, estimando que se generaran aproximadamente 14 MWh/año de electricidad. En el “El Aguacero” se instalará un sistema generación fotovoltaico con una capacidad instalada de 4 kW y una generación estimada de 7 MWh/año. En el “El Arcotete” se instalará un sistema generación fotovoltaico con una capacidad instalada de 3 kW con una producción estimada de 5.2 MWh/año. Lo anterior permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles para generación de electricidad en dichos centros ecoturísticos, al disponer de una capacidad instalada total de 15 kW y una generación anual de aproximadamente 26 MWh/año. |
| Resultados alcanzados | El proyecto consiste en dotar a los centros ecoturísticos “El Madresal”, “El Aguacero” y “El Arcotete” con equipamiento y menaje que aprovechen las fuentes renovables existentes en el entorno para su autosuficiencia energética satisfaciendo el 100% sus necesidades de energía eléctrica, con la finalidad de que sirvan de modelo de desarrollo para otros centros eco-turístico con condiciones similares en el Estado y en el país. |
| Detalles del programa |  |
| Implementador | Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas |
| Beneficiarios | Centros Ecoturísticos “El Madresal”, “El Aguacero” y “El Arcotete” ubicados en los municipios de Tonalá, Ocozocoautla de Espinosa y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. |
| Monto aprobado | $6,000,000.00 |
| Estado actual | El proyecto fue aprobado en la XXIII sesión ordinaria del Comité Técnico celebrada el 3 de diciembre de 2014. Actualmente se reúnen los documentos necesarios para la celebración del convenio de asignación de recursos con la Fiduciaria. |

VII. Síntesis ejecutiva.

El Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía fue creado por el Gobierno Mexicano, con el objeto de utilizar recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para impulsar el desarrollo del sector energético nacional, a través de proyectos, programas y acciones encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y las tecnologías limpias.

El 28 de noviembre de 2008, como resultado de la Reforma Energética llevada a cabo por la anterior Administración, se expidió la LAERFTE, la cual, en su artículo 27, establece la creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; además estipula el establecimiento de un Comité Técnico, integrado por representantes de las Secretarías de Energía, quien lo preside; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; además de representantes de la CFE, del IMP, del IIE y del CONACYT.

Dicho artículo, también establece que el Comité Técnico emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos del FOTEASE, con el fin de promover los objetivos de la ENTEASE.

La Estrategia, de acuerdo con el artículo 23 de la LAERFTE, tiene como objetivo primordial promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables y la eficiencia energética.

En este marco, el 25 de febrero de 2009, la SHCP – en calidad de fideicomitente-, la SENER y BANOBRAS, Institución de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria, en su calidad de fiduciario, suscribieron el contrato del FOTEASE. El 4 de marzo de 2009, se realizó la sesión de instalación del Comité, en la cual se aprobaron sus Reglas de Operación.

Entre otras funciones, el Comité emite las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos existentes en el FOTEASE, con el fin de promover los objetivos establecidos en la Estrategia.

El FOTEASE fue creado con una aportación inicial de 600 millones de pesos. En 2013 otorgó apoyos financieros por $8,638,316,515.72, a diversas instituciones. Estos recursos, se han utilizado (previos acuerdos aprobados por el Comité), para el desarrollo de Proyectos que están enfocados en las energías renovables y en la eficiencia energética.

Al 31 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del FOTEASE ha sesionado en cuarenta y cuatro ocasiones, de las cuales, veintitrés han sido sesiones ordinarias y veintiún extraordinarias, las cuales a continuación se refieren:

Sesiones ordinarias:

- 1ª , 4 de marzo de 2009

- 2ª , 24 de septiembre de 2009

- 3ª , 29 de octubre de 2009

- 4ª , 21 de diciembre de 2009

- 5ª , 25 de febrero de 2010

- 6ª , 2 de junio de 2010

- 7ª , 6 de septiembre de 2010

- 8ª , 30 de noviembre de 2010

- 9ª , 9 de marzo de 2011

- 10ª , 10 de junio de 2011

- 11ª , 21 de septiembre de 2011

- 12ª , 14 de diciembre de 2011

- 13ª , 21 de marzo de 2012

- 14ª , 14 de junio de 2012

- 15ª , 24 de agosto de 2012

- 16ª , 21 de noviembre de 2012

- 17ª , 24 de abril de 2013

- 18ª , 29 de agosto de 2013

- 19ª , 11 de diciembre de 2013

- 20ª , 5 de marzo de 2014.

- 21ª , 6 de junio de 2014.

- 22ª , 3 de septiembre de 2014.

- 23ª , 3 de diciembre de 2014.

Sesiones extraordinarias:

- 1ª , 28 de agosto de 2009

- 2ª , 8 de febrero de 2010

- 3ª , 22 de julio de 2010

- 4ª , 7 de octubre de 2010

- 5ª , 22 de noviembre de 2010

- 6ª , 22 de diciembre de 2010

- 7ª , 19 de enero de 2011

- 8ª , 2 de junio de 2011

- 9ª , 28 de julio de 2011

- 10ª , 18 de octubre de 2011

- 11ª , 24 de febrero de 2012

- 12ª , 14 de marzo de 2012

- 13ª , 16 de agosto de 2012

- 14ª , 30 de octubre de 2012

- 15ª , 21 de marzo de 2013

- 16ª , 4 de julio de 2013

- 17ª , 10 de octubre de 2013

- 18ª , 13 de noviembre de 2013

- 19ª , 23 de abril de 2014.

- 20ª , 20 de junio de 2014.

- 21ª , 14 de octubre de 2014.

VIII. Acciones realizadas.

Desde su creación, el FOTEASE ha operado a partir de sesiones ordinarias y extraordinarias las cuales fueron convocadas oportunamente y se desarrollaron con base en las Reglas de Operación del Fideicomiso. En la siguiente relación se registran las principales acciones ejecutadas y las fechas de su realización. De cada sesión se cuenta con el acta correspondiente, la lista de asistencia y la cédula de acuerdos debidamente documentados.

Durante el desarrollo de las sesiones se han validado 95 acuerdos, los cuales se enlistan a continuación:

| 1/2009/SO | Designación de Secretario Técnico |
| --- | --- |
| 2/2009/SO | Propuesta de Calendario |
| 3/2009/SO | Reglas de operación |
| 4/2009/SO | Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía (PSEEAE) |
| 5/2009/SE | Proyecto Piloto de Sustitución de Focos para el Ahorro de Energía (PPSFAE) |
| 6/2009/SE | Firma convenios-PPSFAE |
| 7/2009/SE | Modificación Calendario |
| 8/2009/SO | Continuación PSEEAE |
| 9/2009/SO | Informe Fiduciaria |
| 10/2009/SO | Recuperar recursos de la extinta LFC para continuar PSEEAE-CFE |
| 11/2009/SO | Informe Fiduciaria |
| 12/2009/SO | Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE) 31.68MMXP |
| 13/2009/SO | Firma convenios-PSIE |
| 14/2010/SE | Continuación PSEEAE |
| 15/2010/SO | Continuación PSEEAE |
| 16/2010/SO | Ingreso de recursos procedentes de Sagarpa |
| 17/2010/SO | Recibo recursos Sagarpa |
| 18/2010/SO | Proyecto Bioeconomía 2010 |
| 19/2010/SO | Apoyos Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal (PAPM) CONUEE |
| 20/2010/SO | Proyecto de elaboración de programáticos y acciones de mitigación (POAs y NAMAs) |
| 21/2010/SO | Continuación PSEEAE |
| 22/2010/SE | Conocimiento oficios SHCP para comprometer recursos PPEF 2011 |
| 23/2010/SE | Programa Luz Sustentable |
| 24/2010/SE | Ampliación Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE) 10MMXP |
| 25/2010/SE | Sin efecto 23/2010 |
| 26/2010/SE | Programa Luz Sustentable |
| 27/2010/SE | Lineamientos Bioeconomía 2010 |
| 28/2011/SE | Continuación PSEEAE |
| 29/2011/SO | Continuación PSEEAE |
| 30/2011/SO | Adecuación Bioeconomía 2010 - Eficiencia Energética |
| 31/2011/SE | Toma conocimiento adjudicación Programa Luz Sustentable |
| 32/2011/SE | Continuación PSEEAE |
| 33/2011/SO | Proyecto de iluminación rural Iluméxico 2011-2012 |
| 34/2011/SO | Cambio Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE) |
| 35/2011/SO | Evaluación PSEEAE - IIE |
| 36/2011/SO | Adjudicación Programa Luz Sustentable - 15% adicional |
| 37/2011/SO | Inicio gestiones 2a fase Programa Luz Sustentable |
| 38/2011/SO | Procedimiento de accesos a apoyos PAPM |
| 39/2011/SE | Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (EcoCrédito PyME) |
| 40/2011/SO | Continuación PSEEAE |
| 41/2011/SE | Programáticos Fomecar-CRE 5MMXP |
| 42/2011/SO | Iniciativa para el desarrollo del sector eólico en México y de energías renovables |
| 43/2011/SO | Proyecto Piloto de Aislamiento Térmico para Viviendas en la Ciudad de Mexicali, Baja California |
| 44/2011/SO | CANCELADO |
| 45/2011/SO | Proyecto de elaboración de estudios sobre potencial de recursos renovables |
| 46/2011/SO | Proyecto para la ejecución de donativos y préstamos del Banco Mundial ejecutados por la Sener |
| 47/2011/SO | Modificación Bioeconomía 2010 - Firco |
| 48/2011/SO | Corrección acuerdo PAPM |
| 49/2011/SO | Ajuste monto Evaluación PSEEAE |
| 50/2012/SE | Continuación PSEEAE |
| 51/2012/SO | Proyecto denominado Programa Luz Sustentable Segunda Etapa |
| 52/2012/SO | Liberación recursos Luz Sustentable |
| 53/2012/SO | Mantener recursos financieros en subcuentas de Beneficiarios de Bioeconomía 2012 |
| 54/2012/SO | Cambio alcances Bioeconomía 2010 (Fondo Sectorial, Firco y Focir) |
| 55/2012/SO | Deposito intereses Bioeconomía a Firco y Fondo Sectorial (50-50) |
| 56/2012/SO | Ecofilm Festival 2012 |
| 57/2012/SO | Ampliación Tecnologías EcoCrédito PyME |
| 58/2012/SE | Modificación de las Reglas de Operación |
| 59/2012/SO | Lineamientos Bioeconomía 2010 |
| 60/2012/SO | Programáticos Fomecar-CRE ampliación |
| 61/2012/SO | Creación de un protocolo para esquemas de compensación de emisiones de Norte América |
| 62/2012/SO | Ampliación del estudio denominado “Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables" HIDROS |
| 63/2012/SO | Proyecto Balón de Luz |
| 64/2012/SE | Programáticos Fomecar-CRE ampliación |
| 65/2012/SE | Proyecto de elaboración de protocolo de eficiencia energética |
| 66/2012/SE | Proyecto sistema BioBolsa |
| 67/2012/SO | Ampliación del Proyecto Piloto de Aislamiento Térmico para Viviendas en la Ciudad de Mexicali, Baja California a diciembre de 2013, sujeto a confirmación de Conavi |
| 68/2012/SO | Ampliación Bioeconomía - Fondo Sectorial Sagarpa-Conacyt - Eficiencia energética y energías alternas |
| 69/2013/SE | Nombramiento presidente del Comité, Leonardo Beltrán |
| 70/2013/SO | Aprobación recursos Programa de Servicios Integrales de Energía por $240 millones |
| 71/2013/SO | Modificaciones lineamientos FIRCO, a través de Bioeconomía 2010, modificación Manifestación Unilateral de Voluntad |
| 72/2013/SO | Redistribución montos asignados a Bioeconomía 2010, ingresa beneficiario Financiera Rural SNC |
| 73/2013/SO | Autorización de ejercicio de productos financieros Bioeconomía 2010 |
| 74/2013/SO | Autorización de ejercicio de productos financieros Fondo sectorial SAGARPA-CONACYT |
| 75/2013/SO | Proyecto Iluminación Rural Iluméxico presenta nueva propuesta de lineamientos |
| 76/2013/SO | Cancelado |
| 77/2013/SO | Desetiquetado de 5 millones de dos Programáticos NAMA´s que se integran al fondo común |
| 78/2013/SO | Ampliación del Proyecto Piloto de Aislamiento Térmico para Viviendas hasta diciembre de 2013 |
| 79/2013/SO | Asignación de fondos para el Segundo estudio de Potencial Eólico en México |
| 80/2013/SO | Se toma conocimiento de que el Fondo Mexicano del Carbono fue extinto |
| 81/2013/SE | Modificación a las Reglas de Operación |
| 82/2013/SE | Transferencia de recursos para remitir a NAFIN, Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía (PSEEAE) |
| 83/2013/SO | Aprobación nuevos lineamientos Proyecto denominado Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (EcoCrédito Empresarial) |
| 84/2013/SO | Proyectos Integrales de Geofísica para el Desarrollo de Prefactibilidad de Zonas Geotérmicas Estratégicas de CFE |
| 85/2013/SO | No elegibilidad proyecto Ilumexico 2013-2015 |
| 86/2013/SO | Modificación lineamientos de operación Producción de Biofertilizantes y Abonos orgánicos, FIRCO |
| 87/2013/SE | Proyecto Energía Sonora |
| 88/2013/SE | NAFIN, Diseño y estructuración de instrumentos financieros para el desarrollo de inversión privada en proyectos de geotermia |
| 89/2013/SE | FIDE, Sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas (LFCAs) en Michoacán |
| 90/2013/SO | Autorización de ejercicio de productos financieros. Bioeconomía 2010. |
| 91/2013/SO | Ampliación recursos para elaboración de estudios sobre potencial de recursos renovables. |
| 92/2013/SO | Ampliación recursos para proyecto de ejecución de donativos y préstamos del Banco Mundial. |
| 93/2013/SO | Ampliación de recursos para Proyecto Servicios Integrales de Energía. PSIE |
| 94/2013/SO | Modificación de lineamientos para Proyectos Integrales de Geofísica para el desarrollo de prefactibilidad de zonas geotérmicas estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad. |
| 95/2013/SO | Programa Piloto: sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas en localidades de hasta 100,000 habitantes, en los Estados de Chihuahua, Sonora y Guerrero. FIDE |

Respecto a los expedientes del FOTEASE, estos se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Energías Renovables. Las carpetas incluyen las actas, cédulas de acuerdo y listas de asistencia de las sesiones; copia del Contrato y las Reglas de Operación del Fideicomiso; solicitudes de apoyo, informes de seguimiento e informes finales de los Proyectos que han sido apoyados por el FOTEASE. Además, se incluyen documentos sobre el mismo, así como un seguimiento de auditorías incluyendo las cédulas de resultados y la información remitida a los auditores para poder solventar cualquier situación que se requiera.

IX. Seguimiento y control.

Para el seguimiento y control al FOTEASE, se cuenta con varias herramientas que se describen a continuación:

Dictámenes de los Proyectos.- De acuerdo con el Contrato del Fideicomiso se han preparado dictámenes para los Proyectos que han solicitado el apoyo del FOTEASE. Dichos dictámenes se elaboran previos a la presentación de los proyectos ante el Comité y se emiten a partir de la información presentada por los solicitantes, y la alineación del Proyecto con los objetivos del FOTEASE. Una vez emitidos, son turnados al Presidente del Comité para su revisión y, en su caso, para la inclusión de los Proyectos en las sesiones del Comité. En dichas sesiones, los proyectos son revisados y, en su caso, aprobados por los miembros de acuerdo con sus votos.

Sesiones del Comité Técnico del Fondo.- En las Sesiones Ordinarias del FOTEASE, de acuerdo con las Reglas de Operación del mismo, se da seguimiento a los acuerdos tomados por parte de los miembros del Comité. Para dichas sesiones, los beneficiarios integran y facilitan presentaciones ejecutivas que posibilitan el seguimiento de sus proyectos y para mantener informado al Comité sobre las dificultades encontradas y las soluciones propuestas o ejecutadas para el desarrollo exitoso de los proyectos. También en dichas sesiones, ordinarias o extraordinarias, se presentan las solicitudes de proyectos nuevos para consideración de los miembros, las cuales, según sea el caso, se aprueban emitiendo su voto.

Informes trimestrales.- De manera trimestral, el Secretario Técnico del FOTEASE requiere a los Beneficiarios la presentación de informes en formatos estandarizados. Dichos informes contienen información sobre los antecedentes del Proyecto, avance técnico y financiero del mismo, la descripción de problemáticas enfrentadas y acciones para resolverlas, así como la valoración de los ejecutores sobre la conclusión exitosa del Proyecto en tiempo y forma.

Informes finales.- De acuerdo con las Reglas de Operación del FOTEASE, el beneficiario tiene 60 días naturales para la presentación de un informe final en donde se considere el éxito o la terminación del proyecto y se confirme que los recursos fueron utilizados única y exclusivamente para su desarrollo.

Auditorías.- El FOTEASE de acuerdo con su Contrato y Reglas de Operación, está sujeto a la revisión por parte del Órgano Interno de Control de la SENER, así como de la Auditoría Superior de la Federación. Esta última, ha realizado dos auditorías al Fideicomiso. La primera, en 2011, relacionada con la Cuenta Pública 2010, en donde se emitieron recomendaciones que fueron atendidas en tiempo y forma por el FOTEASE y los Beneficiarios observados. La relativa a la Cuenta Pública 2011, concluyó en septiembre y la concerniente a la Cuenta Pública de 2012 finalizó en abril. Actualmente la Secretaría Técnica del Comité, ejecuta el cumplimiento de las recomendaciones vertidas por Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, el comité podrá en cualquier momento realizar auditorías y practicar visitas de supervisión a través del auditor que se designe para tal efecto, con el propósito de constatar el grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados a los beneficiarios.

Los formatos empleados por el FOTEASE se han modificado con el objetivo de permitir la incorporación de la información de una manera eficaz y eficiente.

Finalmente, las Reglas de Operación del FOTEASE establecen que los beneficiarios están obligados a atender cualquier solicitud de información que presente el Comité, o los órganos supervisores del FOTEASE (Órgano Interno de Control de la SENER y la Auditoría Superior de la Federación).

X. Resultados y beneficios alcanzados.

El FOTEASE fue constituido exitosamente el 25 de febrero de 2009 y hasta diciembre de 2014 ha sesionado en veintitrés ocasiones de manera ordinaria y en veintiún ocasiones de manera extraordinaria para la autorización de apoyos destinados la ejecución de Proyectos enfocados a promover y difundir la eficiencia energética y las energías renovables en México, así como el seguimiento de los mismos.

En total, se ha acordado apoyar 30 Proyectos, lo que ha permitido comprometer aproximadamente ocho millones de pesos aproximadamente, provenientes de las aportaciones recibidas en el patrimonio del Fideicomiso. La relación de proyectos se encuentra en la sección V de este documento “Síntesis ejecutiva de la Memoria del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”.

De los recursos comprometidos por el FOTEASE desde su creación, el 80% se ha ejercido, en Proyectos enfocados en el cumplimiento de los fines de la ENTEASE. Además, sus gastos operativos se han mantenido en 0.2% del total de sus ingresos.

Entre los principales resultados obtenidos por los proyectos se tienen: la sustitución de 46.2 millones de focos por LFC autobalastradas a nivel residencial a través de los 3 proyectos aprobados para este propósito. Además, se han sustituido, al cierre de agosto de 2012, 1.7 millones de electrodomésticos (refrigeradores y aires acondicionados) por equipos nuevos más eficientes.

XI. Informe final

La Dirección General de Energías Limpias, ha dado seguimiento a la operación del FOTEASE a través de las acciones derivadas del nombramiento como Secretario Técnico propuesto por el Presidente del Fondo y aprobado por parte del Comité Técnico mediante el acuerdo 69/2013/SE, validado durante la XV sesión extraordinaria de celebrada el 21 de marzo de 2013.

Desde entonces, la Dirección General de Energías Limpias ha integrado los archivos correspondientes a las sesiones del Comité, los proyectos, sus informes, el manejo de los recursos financieros así como la atención de las auditorías y solicitudes de información relacionadas con el FOTEASE, entre otros. Dichos archivos se encuentran a su vez bajo resguardo de esta Unidad Administrativa.

Adicionalmente, se le ha dado seguimiento a los Proyectos autorizados por el Comité y se ha brindado asesoría para la preparación y presentación de proyectos potenciales.

De igual forma, se han propuesto medidas de control y seguimiento que han permitido atender las observaciones y recomendaciones que han realizado los miembros del Comité, el Órgano Interno de Control en la SENER y la Auditoría Superior de la Federación. Tal es el caso de la Auditoría 01/14 implementada por el OIC al FOTEASE, derivada de la cual se realizaron cinco hallazgos, los cuales fueron atendidos por la Dirección de Sustentabilidad, encargada de la administración y control del FOTEASE, además de la implementación de nuevos mecanismos de seguimiento a los proyectos que son apoyados. Además, esto favorece el accionar del FOTEASE y mejora la capacidad de monitoreo del mismo, su transparencia y su rendición de cuentas. Las medidas de control implementadas pueden identificarse en la sección VIII del presente documento.

Adicionalmente, para actualizar la administración que el Comité confiere al FOTEASE, las Reglas de Operación fueron actualizadas y aprobadas mediante el Acuerdo 104/2014/SO, validado en la XXII Sesión ordinaria del Comité Técnico celebrada el día 3 de septiembre de 2014.

Es importante mencionar que existen medidas de control adicionales que deben implementarse. Estas resultan de algunas observaciones realizadas por los órganos auditores y por las recomendaciones realizadas por los miembros del Comité. Entre ellas, encontramos:

1. Introducción de indicadores de seguimiento.- Se ha identificado la necesidad de incluir indicadores de avance físico, financiero e indicadores técnicos que permitan agilizar el monitoreo y revisión de los proyectos, así como su impacto energético y ambiental para el país.

2. Implementación de un sistema de reporte y seguimiento.- Dado el número creciente de proyectos apoyados por el FOTEASE, se requiere la implementación de un sistema que aproveche las tecnologías de información para agilizar y optimizar el manejo de los documentos relacionados con el FOTEASE, las sesiones del Comité y los proyectos.

3. Adecuación de las Reglas de Operación.- De acuerdo con las observaciones que se han hecho por miembros y beneficiarios del FOTEASE, así como por los órganos auditores, existen áreas de oportunidad en la revisión y mejora de las Reglas de Operación. En particular, será conveniente preparar una nueva propuesta de reglas en donde se fortalezca el contenido y definición de criterios para los Proyectos aprobados mediante acuerdos; su seguimiento y finalización. También será conveniente incorporar las respuestas obtenidas de las consultas realizadas a la Secretaría de la Función Pública sobre las acciones relacionadas con la firma de contratos o convenios relativos a los Proyectos apoyados.

4. Procedimientos para solicitud de apoyos y creación de la cartera de Proyectos.- Existe la creciente necesidad de acordar la implementación de procedimientos que permitan transparentar el acceso a recursos del FOTEASE y la integración de una cartera de Proyectos que permita identificar y apoyar los Proyectos que mayores beneficios puedan traer al país. Para esto, será necesario establecer los criterios mínimos e indicadores que permitan hacer comparables proyectos tan diversos como los que puede apoyar el FOTEASE y definir, si así se decide, un portafolio óptimo de acuerdo al tipo o características de los Proyectos.

En conclusión, el FOTEASE ha operado de manera exitosa, con algunas adecuaciones de mejora, se puede optimizar su administración y efectividad.

XII. Anexol

XII.1 Acrónimos

- BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

- CFE: Comisión Federal de Electricidad

- CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- CRE: Comisión Reguladora de Energía

- DOF: Diario Oficial de la Federación

- ENTEASE: Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

- FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

- FIRCO: Fideicomiso de Riesgo Compartido

- FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

- FOMECAR: Fondo Mexicano del Carbono

- FOTEASE: Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable la Energía

- GEI: Gases de Efecto Invernadero

- IIE: Instituto de Investigaciones Eléctricas

- IMP: Instituto Mexicano del Petróleo

- LAERFTE: Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

- LCFAs: Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas

- LFC: Lamparas fluorecentes compactas

- LED: Diodos de emisión de luz

- MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio

- NAMA: Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas, en su sigla en inglés

- NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.

- PAEEEM: Programa de Ahorro de Eficiencia Energética Empresarial

- PEE: Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos

- PEMEX: Petróleos Mexicanos

- PERGE: Proyecto de Desarrollo de Energía Renovable a Gran Escala

- PNSEEAE: Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía

- PoA: Programa de Actividad

- PSIE: Proyecto Servicios Integrales de Energía

- SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

- SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- SENER: Secretaría de Energía

- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- SUTERM: Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana

- USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo

| Autorizó Mtro. Leonardo Francisco Fabio Beltrán Rodriguez Subsecretario de Planeación y Transición Energética y Presidente del Comité Técnico. | Validó Lic. Efraín Villanueva Arcos Director General de Energías Limpias y Secretario Técnico del Fondo |
| --- | --- |
| Revisó Lic. Horacio Claudio Venegas Espino Coordinador del Fondo | Elaboró Ing. Jorge Arturo Gómez Prado Subdirector de Análisis, Difusión y Vinculación Tecnológica |

Del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fue publicado en el DOF el día 11 de octubre de 2009.

En la constitución del FOTEASE estaba considerada la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hoy extinta.

Para la instrumentación de la línea de acción “Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario”, el FIRCO podrá subcontratar servicios y/o convenir con otras entidades públicas o privadas.

En el artículo también se incluye la representación de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC)